ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos

| Obra |  |  |  |  |  |  | Contrato |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante (recibe) |  |  |  |  |  | Contratista (entrega) |  |  |  |  |  |
| Lugar |  |  |  |  |  |  |  | Fecha y hora |  |  |  |

TRABAJOS QUE SE ENTREGAN   Alcance entregado; si es parcial, indica el área o etapa.

| Inicio contractual |  |  |  | Terminación contractual |  |  |  | Terminación real |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PENDIENTES Y OBSERVACIONES

| No. | Descripción |  |  |  |  | Ubicación |  | Responsable |  | Fecha compromiso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENTOS ENTREGADOS

| Documento |  |  |  |  |  | Estado |  |  | Observaciones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planos actualizados de obra terminada (as built) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Garantías de equipos, sistemas y acabados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manuales de operación y mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de laboratorio y certificados de calidad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fianza o garantía de vicios ocultos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bitácora de obra cerrada |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Llaves, controles y accesos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

MANIFESTACIONES DE LAS PARTES   Acuerdos, reservas o condiciones de la recepción.

| Entrega (contratista) |  | Recibe (contratante) |  | Supervisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

| Obra Edificio Arboleda, torre B |  |  |  |  |  |  | Contrato OB-2026-014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Contratante (recibe) Desarrolladora Arboleda |  |  |  |  |  | Contratista (entrega) Construcciones del Bajío |  |  |  |  |  |
| Lugar Oficina de obra, Edificio Arboleda |  |  |  |  |  |  |  | Fecha y hora 20/11/2026 11:00 |  |  |  |

TRABAJOS QUE SE ENTREGAN   Alcance entregado; si es parcial, indica el área o etapa.

Construcción de la torre B: estructura, albañilería, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, y acabados interiores de 24 departamentos y áreas comunes, conforme al proyecto ejecutivo y sus modificaciones autorizadas.

| Inicio contractual 01/03/2026 |  |  |  | Terminación contractual 15/11/2026 |  |  |  | Terminación real 18/11/2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PENDIENTES Y OBSERVACIONES

| No. | Descripción |  |  |  |  | Ubicación |  | Responsable |  | Fecha compromiso |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ajustar cierre de cancel de aluminio |  |  |  |  | Depto. 402, recámara principal |  | Contratista |  | 30/11/2026 |  |
| 2 | Retocar pintura en muro |  |  |  |  | Vestíbulo, nivel 1 |  | Contratista |  | 28/11/2026 |  |
| 3 | Sustituir luminaria dañada |  |  |  |  | Estacionamiento, cajón 12 |  | Contratista |  | 25/11/2026 |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DOCUMENTOS ENTREGADOS

| Documento |  |  |  |  |  | Estado |  |  | Observaciones |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planos actualizados de obra terminada (as built) |  |  |  |  |  | Entregado |  |  | Juego impreso y digital |  |  |
| Garantías de equipos, sistemas y acabados |  |  |  |  |  | Entregado |  |  | Incluye impermeabilización (5 años) |  |  |
| Manuales de operación y mantenimiento |  |  |  |  |  | Pendiente |  |  | Manual de bombas; entrega 25/11/2026 |  |  |
| Pruebas de laboratorio y certificados de calidad |  |  |  |  |  | Entregado |  |  |  |  |  |
| Fianza o garantía de vicios ocultos |  |  |  |  |  | Entregado |  |  |  |  |  |
| Bitácora de obra cerrada |  |  |  |  |  | Entregado |  |  | Nota de cierre 186 |  |  |
| Llaves, controles y accesos |  |  |  |  |  | Entregado |  |  | 24 juegos de llaves y controles |  |  |

MANIFESTACIONES DE LAS PARTES   Acuerdos, reservas o condiciones de la recepción.

La contratante recibe los trabajos con los pendientes listados, que la contratista se compromete a atender en las fechas indicadas. La garantía de los trabajos corre a partir de esta fecha conforme al contrato.

| Entrega (contratista) |  | Recibe (contratante) |  | Supervisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Cómo llenar el formato: acta de entrega-recepción de obra

Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

El acta de entrega-recepción deja constancia de que el contratista entrega y el contratante recibe la obra terminada: identifica el contrato y los trabajos, registra las fechas de terminación, los pendientes u observaciones con responsable y fecha, los documentos entregados (planos actualizados, garantías, manuales) y las firmas de las partes.

QUÉ DEBE LLEVAR EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN

| Campo | Qué escribir |
| --- | --- |
| Datos del contrato | Obra, contrato, contratante, contratista, lugar, fecha y hora del acto. |
| Trabajos recibidos | Descripción del alcance entregado y, si es parcial, el área o etapa. |
| Fechas | Inicio y terminación contractual y terminación real de los trabajos. |
| Pendientes y observaciones | Detalles por corregir, ubicación, responsable y fecha compromiso. |
| Documentos entregados | Planos actualizados, garantías, manuales, pruebas, fianzas y bitácora. |
| Firmas | Representantes autorizados de quien entrega, quien recibe y supervisión. |

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

—	Recorre la obra con todas las partes antes de firmar y toma fotografías de las condiciones de entrega.

—	Cada pendiente necesita ubicación, responsable y fecha compromiso; si no, el acta no permite darles seguimiento.

—	Lista los documentos entregados y los que faltan: planos actualizados, garantías, manuales, pruebas, fianzas y bitácora.

—	En obra pública, verifica los requisitos, plazos y formatos que establecen la ley aplicable y el contrato.

ERRORES COMUNES

—	Firmar sin recorrer y verificar los trabajos.

—	Pendientes sin responsable ni fecha compromiso.

—	No listar los documentos entregados ni los que faltan.

—	Omitir la fecha real de terminación, base para penalizaciones o finiquito.

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone. En ObraReport los pendientes de cada obra tienen responsable, fecha y evidencia, y aparecen en los reportes hasta que se cierran; así llegas a la entrega con la lista completa y verificable. Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/acta-de-entrega-recepcion