PRESUPUESTO DE OBRA

Formato gratuito de ObraReport  ·  obrareport.com/formatos

| Obra |  |  |  |  |  |  |  |  | Cliente |  |  |  |  |  |  | Fecha |  |  |  | Vigencia |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboró |  |  |  |  |  |  |  | Tasa de IVA 16% |  |  |  |  |  |

| Partida |  |  |  | Clave |  | Concepto |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |  | P.U. |  |  | Importe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Subtotal |  |  |  |  |  |  |  | IVA |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONDICIONES   Anticipo, forma de pago, exclusiones y vigencia.

| Elaboró |  | Autorizó (cliente) |
| --- | --- | --- |

PRESUPUESTO DE OBRA

EJEMPLO LLENADO  ·  Datos ficticios para mostrar cómo se llena el formato

| Obra Casa habitación Lomas |  |  |  |  |  |  |  |  | Cliente Particular |  |  |  |  |  |  | Fecha 23/10/2026 |  |  |  | Vigencia 30 días |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ubicación Lote 14, fraccionamiento Lomas |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Elaboró Arq. P. Gómez |  |  |  |  |  |  |  | Tasa de IVA 16% |  |  |  |  |  |

| Partida |  |  |  | Clave |  | Concepto |  |  |  |  |  |  |  | Unidad | Cantidad |  | P.U. |  |  | Importe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preliminares |  |  |  | 01-01 |  | Trazo y nivelación con equipo topográfico |  |  |  |  |  |  |  | m² | 420.00 |  | $18.50 |  |  | $7,770.00 |  |  |  |
| Preliminares |  |  |  | 01-02 |  | Limpieza y despalme del terreno con retiro de material |  |  |  |  |  |  |  | m² | 420.00 |  | $22.00 |  |  | $9,240.00 |  |  |  |
| Cimentación |  |  |  | 02-01 |  | Excavación a mano en material tipo II |  |  |  |  |  |  |  | m³ | 96.00 |  | $245.00 |  |  | $23,520.00 |  |  |  |
| Cimentación |  |  |  | 02-02 |  | Plantilla de concreto f'c 100 kg/cm² de 5 cm |  |  |  |  |  |  |  | m² | 85.00 |  | $168.00 |  |  | $14,280.00 |  |  |  |
| Estructura |  |  |  | 03-01 |  | Concreto f'c 250 kg/cm² en losa, incluye colado y vibrado |  |  |  |  |  |  |  | m³ | 52.00 |  | $3,150.00 |  |  | $163,800.00 |  |  |  |
| Estructura |  |  |  | 03-02 |  | Acero de refuerzo fy 4200 kg/cm², habilitado y armado |  |  |  |  |  |  |  | kg | 4,800.00 |  | $32.50 |  |  | $156,000.00 |  |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | $374,610.00 |  |  |  |

| Subtotal $374,610.00 |  |  |  |  |  |  |  | IVA $59,937.60 |  |  |  |  |  |  |  | Total $434,547.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

CONDICIONES   Anticipo, forma de pago, exclusiones y vigencia.

Anticipo de 30 % a la firma del contrato y estimaciones quincenales. Vigencia de 30 días naturales. No incluye permisos, licencias, acometidas ni trabajos fuera de catálogo.

| Elaboró |  | Autorizó (cliente) |
| --- | --- | --- |

Cómo llenar el formato: presupuesto de obra

Instrucciones, recomendaciones y errores comunes

Un presupuesto de obra lista, agrupados por partida, todos los conceptos de trabajo con su unidad, cantidad y precio unitario; el importe de cada concepto es cantidad × precio unitario y su suma da el subtotal, al que se agrega el IVA. Es la base del contrato, de las estimaciones y del control de costos.

QUÉ DEBE LLEVAR EL PRESUPUESTO DE OBRA

| Campo | Qué escribir |
| --- | --- |
| Datos generales | Obra, cliente, ubicación, fecha, vigencia y responsable del presupuesto. |
| Partida | Agrupación de conceptos: preliminares, cimentación, estructura, instalaciones, acabados. |
| Clave y concepto | Descripción completa con especificación, materiales y alcance de cada trabajo. |
| Unidad y cantidad | Unidad de medida y cantidad cuantificada de planos. |
| Precio unitario | Precio por unidad, con costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. |
| Importe | Cantidad × precio unitario. |
| Totales | Subtotal, IVA y total, más condiciones de pago y vigencia. |

RECOMENDACIONES PARA ESTE FORMATO

—	Agrupa los conceptos por partida y usa claves consecutivas para facilitar estimaciones y control.

—	Describe cada concepto con material, especificación, unidad y alcance; un concepto ambiguo genera discusiones al estimar.

—	Cuantifica de planos y conserva la memoria de cálculo de cada cantidad.

—	El precio unitario debe incluir costos directos, indirectos, financiamiento y utilidad. Indica vigencia y exclusiones.

ERRORES COMUNES

—	Conceptos ambiguos que no especifican material, espesor o alcance.

—	Cantidades estimadas a ojo y no cuantificadas de planos.

—	Precios unitarios sin indirectos ni utilidad.

—	No indicar vigencia, exclusiones ni condiciones de pago.

¿Lo llenas con frecuencia? Hazlo desde el iPhone. ObraReport guarda el presupuesto de cada obra junto con su avance físico y financiero, para comparar en cada corte cuánto se ha ejecutado y estimado contra lo presupuestado. Descarga ObraReport gratis para iPhone y iPad: App Store Guía completa y más formatos: obrareport.com/formatos/presupuesto-de-obra